| # CRONOGRAMA DO PROJETO |  | Data de atualização | 10/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do projeto: | TRAMPO |  |  |
| Responsável: | Ryan Henrique Aguiar |  |  |

| Legenda: |  | P | Planejado |  | R | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  |
|  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Tema e Objetivo | Entregar a documentação com os seguintes tópicos sobre tema e objetivo | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama do Banco de Dados | Criar o diagrama de entidade e relacionamento do banco de dados |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Point | Criar os slides para a aparesentação |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Funcionais | Definir os Requisitos Funcionais do sistema |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação do PID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # CRONOGRAMA DO PROJETO |  | Data de atualização |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do projeto |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |

| Legenda: |  |  | Planejado |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |
|  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Apresentação | Apresentação na Faitec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |