| # CRONOGRAMA DO PROJETO |  | Data de atualização | 10/03/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do projeto: | TRAMPO |  |  |
| Responsável: | Ryan Henrique Aguiar |  |  |

| Legenda: |  | P | Planejado |  |  |  | R |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Março |  |  | Abril |  |  |  |  |  |  | Maio |  |  |  |  | Junho |  |  |  |
|  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 |  | sem3 |  | sem4 | sem4 | sem1 |  | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Tema e Objetivo | Entregar a documentação com os seguintes tópicos sobre tema e objetivo | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama do Banco de Dados | Criar o diagrama de entidade e relacionamento do banco de dados |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Power Point | Criar os slides para a apresentação |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos Funcionais | Definir os Requisitos Funcionais do sistema |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apresentação | Apresentação do PID |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atualização do documento de requisitos funcionais | Adicionar atributos com restrição exceção entrada e saída dos requisitos funcionais |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos não funcionais | Estabelecer os requisitos não funcionais | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estórias de usuário | Estabelecer as estórias de usuário |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega do incremento II | Entrega da documentação e apresentação do incremento II |  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # CRONOGRAMA DO PROJETO |  | Data de atualização |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do projeto |  |  |  |
| Responsável |  |  |  |

| Legenda: |  |  | Planejado |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Descrição | Julho |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |
|  |  | sem1 | sem2 | sem3 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 | sem1 | sem2 | sem3 | sem4 |
| Apresentação | Apresentação na Faitec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |